회의록

**1. 회의개요**

|  |  |
| --- | --- |
| **프로젝트팀명** | 테라박스 |
| **팀원** | 양우찬, 백성연, 손연희, 진병만, 김서하 |
| **회의명** | 화면구현 회의 2차 |
| **회의일자** | 2023년 12 19일 18:00 |
| **참석인** | 양우찬, 백성연, 손연희, 진병만, 김서하 |

**2. 회의내용**

|  |  |
| --- | --- |
| **제목** | **내용** |
| **회의내용 및 결과** | 1. 담당페이지 화면 분석 공유 / 리뷰  2. 제외페이지 추가  - 관리자페이지  - 마이페이지  - 특별관 파트 제외  3. 공통 - 사이트 색감 설정  4. 프로젝트 방향  문서쪽을 먼저 처리후에 구현을 빨리 진행하도록 -> 문서관리가 관건  구현 시작일을 먼저 진행시켜 구현 불안감 해소되도록  5. Cloud ERD 팀 추가 시 이메일 공유  다음 회의 일정 / 계획  12/22(금) 12:50 - ERD 구현 관련하여 개인 역량 파악 / 화면정의서 단 상세화  12/27(수) - 각자 구체적인 화면 담당하여 28일부터 ERD 작성 시작가능하도록 진행예정  다음 회의 까지 과제  - 각자 페이지 필요없는 부분 제외해서 피그마에 올려주기 |

**3. 강사의견**

|  |
| --- |
|  |