회의록

**1. 회의개요**

|  |  |
| --- | --- |
| **프로젝트팀명** | 포포트립 |
| **팀원** | 양우찬, 김정아, 이영우, 송은정, 김서하 |
| **회의명** | 화면 설계 – 색감조정/ 로고 / 화면 설계 마무리 |
| **회의일자** | 2023.02.13 |
| **참석인** | 양우찬, 김정아, 이영우, 송은정, 김서하 |

**2. 회의내용**

|  |  |
| --- | --- |
| **제목** | **내용** |
| **회의내용 및 결과** | 문서 작성 일정 계획  양우찬 : 회의록 - 2/16(금) 까지 작성후 git에 push  김정아 : ERD / 화면정의서 완성 후 - 2/18(일) 17시까지 발표자료 작성후 git에 push  이영우 : ERD - 2/15(목)까지 작성후 2/17(토) 15시까지 git에 push  송은정 : 2/15(목)에 작성한 URL / 패키지 전달 받아 관리  김서하 : 화면(테마) 정의 되는대로 색상들어가는 모든 컴포넌트 정의해서 2/16(금) 까지 화면 정리  다음 회의  2/14(수) 18시 ~ 20시 |

**3. 강사의견**

|  |
| --- |
|  |